**Project总进度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project内容 | 截止日期 | 负责人 | 被通知人 | 备注 |
| 1.熟悉project工具环境  2..part1 (a) 的取数据到hashmap 基本实现 | 2月19 日 | 全体 | 全体 | 已经完成 |
| Part1 (a)基本实现 | 3月1 | 全体 | 全体 | 亟待完成 |
| Part1(b,c)基本实现 | 3月4日 | 江海 张溪跃 | 全体 | 待完成 |
| Part2(a)基本掌握 | 3月6日 | 刘畅 | 全体 | 待完成 |
| Part1(d)其他两种优化方法 | 3月15日 | 全体 | 全体 | 待完成 |
| Part2 | 3月31 | 全体 | 全体 | 待完成 |

（灰色代表已完成内容，红色为急需解决的内容，黄色为后续工作）